- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2023 № 7220

городской округ Домодедово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 06.06.2022г. № 24-22К «Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко (ПИР и строительство)»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее- постановление Правительства Московской области), письмом Министерства строительного комплекса Московской области 21Исх-9158 от 28.11.2023,  обращением Закрытого акционерного общества "Московский областной строительный трест №11"(далее- ЗАО «Мособлстройтрест №11») от 21.11.2023г. №878-П о необходимости изменения существенных условий, в  связи с возникшими независящими от сторон муниципального контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения и Протоколом заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Домодедово Московской области в сфере строительства, энергоснабжения и газоснабжения от 21.11.2023г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта № 24-22К «Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко (ПИР и строительство)» от 06.06.2022г. (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» (далее- Заказчик) и ЗАО «Мособлстройтрест №11» (далее- Подрядчик) в части увеличения авансирования по Контракту, указанного в Перечне изменений существенных условий Контракта согласно приложению к настоящему постановлению, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год, при соблюдении всех условий, предусмотренных постановлением Правительства Московской области, действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, а так же при условии предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения Контракта на размер возникших новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта.

- Заказчику заключить с Подрядчиком в установленном порядке дополнительное соглашение к Контракту об изменении существенных условий Контракта, указанных в п.1 настоящего постановления.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кукина М.С.

Глава городского округа                                                                                                     М.А. Ежокин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

Московской области

от 30.11.2023 № 7220

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| № | Номер контракта/наименование объекта | Дата заключения контракта | Размер аванса по контракту | Новый размер авансового платежа по контракту | Порядок выплаты аванса по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №24-22К «Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко (ПИР и строительство)» | 06.06.2022г. | 16,9 % от цены контракта | 50 % от цены контракта | Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год |